# 집다움(DaumAna) 프로젝트 일정표

2026-06-26 ~ 2026-09-03  ·  jipdaum_Springboot + Team-DaumAna 저장소 git log 기준 실측

※ 아래 기간·단계 구분과 주요 내용은 두 저장소의 실제 커밋 이력(주차별)을 그대로 근거로 작성했습니다. 임의로 지어낸 계획이 아니라, 실제로 무엇을 언제 했는지를 사후에 정리한 일정표입니다.

| 단계 | 기간 | 구분 | 주요 내용 | Spring 커밋 | DaumAna 커밋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6/22 ~ 7/5 (W26-27) | 백엔드 기반 구축 | jipdaum_Springboot 저장소 최초 커밋. 결제 시스템 Spring Boot 통합, 주문/쿠폰/상품 API 1차 구현. 결제·인증 보안 취약점 수정 및 서비스 계층 정리. | 5 | - |
| 2 | 7/13 ~ 7/26 (W29-30) | 프론트·백엔드 동시 착수, 인증 이관 | Team-DaumAna 저장소 생성 및 프론트엔드/백엔드 초기 구현체 커밋(메인 인트로, 한국관 페이지, 로그인 모달 등). Spring 쪽은 Django 기능 감사 결과 반영, 챗봇/카테고리 API 포팅, 소셜 로그인 안정화, Django 로컬 계정 인증(회원가입/로그인/이메일OTP) 포팅, MySQL 드라이버 전환. | 12 | 20 |
| 3 | 7/27 ~ 8/9 (W31-32) | 결제·보안 보완, 관리자 기능 | OWASP 점검 후 인증/권한 취약점 보완, 소셜 로그인 재로그인/탈퇴 계정 복구 버그 수정. 이메일 인증 HTML화. 프론트는 상품 상세 페이지 분리, 리뷰 사진 첨부, 한국관 디자인 통일. Spring 관리자 CRUD(카테고리/쿠폰/상품옵션) 추가, 컨트롤러 계층 정리, Docker/CI 워크플로 추가. | 12 | 17 |
| 4 | 8/10 ~ 8/16 (W33) | LLM 챗봇 도입 | Gemini 기반 LLM 챗봇 도입(stateless 멀티턴 + 상품 조회 tool-calling). 프론트 챗봇 UI 리디자인, Spring API 주소 환경변수화. | 1 | 3 |
| 5 | 8/17 ~ 8/23 (W34) | 통합 마무리 스프린트 | Django를 관리자(admin) 전용으로 축소, 모든 API를 Spring Boot로 이관 완료. 챗봇에 RAG(임베딩 검색)·rate limit·hCaptcha 게이트·collection 스코프 추가. 소셜 로그인에도 hCaptcha 적용. EC2 자동 배포 CI 추가. PASS 인증 목업 전환/롤백 시행착오. 프론트는 챗봇 사이드 패널(추천+구매), hCaptcha 로그인 게이트, 룩북 갤러리, 반응형 대응. | 32 | 46 |
| 6 | 8/24 ~ 8/30 (W35) | 데이터 정비 · DB 이관 · 포트폴리오 착수 | Oracle → MySQL 이관 완료(SYSDATE 등 Oracle 전용 기능 제거, 네이밍 전략 고정). GlobalExceptionHandler 에 @Valid/미처리 예외 핸들러 추가(302 리다이렉트 버그 원인 제거). 프로덕션 SMTP 발송 실패 진단·수정. 프론트는 메인 상품 14종을 하드코딩 대신 DB+API로 연동, 이미지 파이프라인 정비(배포 미표시 버그 해결), 포트폴리오 사이트(portfolio/) 최초 커밋 및 케이스 스터디 2건 작성. | 14 | 55 |
| 7 | 8/31 ~ 9/3 (W36) | 회귀 방지 · 성능 개선 · 마무리 | 장애 3건(302 리다이렉트, 챗봇 지연, 상품 목록 collection 배선 누락) 케이스 스터디화 및 회귀 테스트 9건 추가. 상품 목록 조회 Redis 캐싱 적용(실측 534ms→28ms) 및 동시성 부하 테스트 추가. 카카오 QR 로그인 회귀 대응. 프론트는 로그인/마이페이지를 모달에서 독립 페이지로 전환, 카테고리 3단 계층화, 고객센터 페이지 신설, 포트폴리오 케이스 스터디 지속 보강. | 14 | 54 |

커밋 수는 각 주차 범위(ISO 주 기준)에 해당하는 커밋 개수를 두 저장소에서 각각 집계한 값입니다. Spring=jipdaum_Springboot, DaumAna=Team-DaumAna(프론트엔드+Django 백엔드+포트폴리오 합산).